ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sprawa nr UG.IR. 271.3.2022.AK

Gmina Wadowice Górne, działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień dla postępowań o wartości poniżej 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych oraz jednostkach podległych Wójtowi Gminy Wadowice Górne (Zarządzenie nr 354/2021 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 29 stycznia 2021),

zaprasza do złożenia oferty

na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I – etap III.

Zaproszenie stanowi jednocześnie Specyfikację Warunków Zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.

Wadowice Górne, 12 stycznia 2022 r.

●     ●     ●     ●     ●

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wadowice Górne

Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne

NIP 817-21-75-250

REGON 851661234

Tel. 14 666 97 51 , 14 699 59 53

Fax 14 682 62 03

Adres e- mail: ug@wadowicegorne.pl   ,  inwestycje@wadowicegorne.pl

Adres strony internetowej: www.wadowicegorne.pl

Zamówienie pn.:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I – etap III”

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane będzie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się : Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Izbiska, części miejscowości Wierzchowiny oraz części miejscowości Jamy (przysiółek Przybysz) - na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska - Jamy (Przybysz) - Wierzchowiny I – etap III”, którego zakres wynosi wybudowanie ok. 7,1 km sieci wraz z przepompowniami ścieków (6 szt.).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1.   Kontrolowanie postępu i zgodności robót z dokumentacją  budowy w takich odstępach czasu, aby zapewnić skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu.

2.   Kontrolowanie zgodności robót z dokumentacją pod względem technicznym.

3.   Kontrolowanie rozliczeń budowy od strony ilościowej i kosztowej.

4.   Sprawdzanie postępu robót , dokonywanie odbiorów częściowych.

5.   Uzgadnianie z inwestorem bezpośrednim i wykonawcą ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych oraz ich rozliczanie.

6.     Sprawdzanie i odbiory robót zanikających.

7.     Udział w naradach roboczych na budowie oraz w naradach koordynacyjnych.

8.   Sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem , pozwoleniem na budowę przepisami , wymogami technicznymi i obowiązującymi polskimi normami.

9.    Sprawdzanie i zatwierdzanie do zapłaty kosztorysów po wykonaniu robót i faktur za wykonane roboty.

10.    Sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego.

11.    Udział w odbiorze końcowym i przekazaniu do eksploatacji.

12.    Przygotowanie danych do dowodu PT.

13.    Obsługa okresu gwarancyjnego i rękojmi.

14.    Organizowanie nadzoru inwestorskiego , autorskiego i specjalistycznego.

15.    Bieżąca współpraca z inwestorem bezpośrednim na etapie realizacji oraz przyszłym użytkownikiem tj  Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych, z siedzibą Przebendów 44 .

16.   Wykonywanie obowiązków oraz realizacja uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego określonego w ustawie – Prawo budowlane.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które dysponują wiedzą i doświadczeniem przy nadzorowaniu tego typu robót oraz osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie robót budowlanych  instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych) a w szczególności:

a)   osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót instalacyjno - inżynieryjnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych posiadającą minimum 3 lata doświadczenia oraz wykonała w okresie 5 lat od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków  długości min. 5 km.

b)   osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót instalacyjno – inżynieryjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych posiadająca minimum 3 lata doświadczenia.

UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.

2.  Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przełoży:

a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2

b)  Wykaz zrealizowanych usług w zakresie nadzoru inwestorskiego – minimum 2 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków  długości min. 5 km – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3

III. Kryteria wyboru

1.  Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty (waga kryterium = 100%)

2.  Punktacja obliczana jest według wzoru:

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 100

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

IV. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie przez okres realizacji inwestycji (który wynosi do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy) oraz okres gwarancji i rękojmi.  Okres realizacji uzależniony jest od prowadzonych robót budowlanych i może zostać skrócony lub przedłużony.

V.          Sposób i termin składania ofert:

- Oferty należy składać w formie pisemnej wraz z  załącznikami w zamkniętych  kopertach na adres:

Urząd Gminy w Wadowicach Górnych, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne

na formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego.

- Koperta winna być oznaczona napisem: OFERTA PRZETARGOWA - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego –KANALIZACJA  – nie otwierać przed 31.01. 2022, godz. 10.15.

- Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia  31 stycznia 2022 r. godz. 10:00

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  31 stycznia 2022 r. o godz. 10:15 w pok. nr 29 – sala narad

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 01.03.2022 r..

VI.      Informacje dodatkowe:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy danego zadania bez wyboru żadnej z ofert.

- Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:

(w każdy roboczy dzień w godz. 8.00  -15.00):

inspektor Adam Krawiec

tel. 14 699 59 53, e-mail: inwestycje@wadowicegorne.pl

- Szczegóły dotyczące rodzaju robót budowlanych zamieszczone zostały w BIP na stronie internetowej Gminy Wadowice Górne www.wadowicegorne.pl (w zakładce zamówienia publiczne – przetargi) - adres bezpośredni:  https://bip.wadowicegorne.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/przetargi/ugir27112022ak-5.html

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją opracowania; oprócz kosztów bezpośrednich  związanych z wykonaniem czynności Inspektora Nadzoru również inne koszty takie jak m.in. koszty zaplecza, dojazdów itp.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kserokopię uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.

VII.   Szczegółowe warunki świadczenia usługi określa Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.